**Отчет о выполненных работах МКД, находящихся в управлении ООО «УправДом» за 2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Наименование работ** | **Ед. изм/кол-во** | **Дата выполнения** |
| **Ул. Дзержинского д.2** | Замена горизонтального трубопровода | Пог.м/45 | 11.08.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Сбивание сосулек | - | 2014 год |
| **Ул. Дзержинского д. 5** | Замена горизонтального трубопровода | Пог.м/2 | 14.01.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Навешан замок на ИТП | Шт/1 | 07.04.14 |
| **Ул. Дзержинского д.6** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Восстановление вентиляц.труб | Шт/1 | 06.02.14 |
| Штукатурка откосов входной двери | Шт/1 | 19.02.14 |
| Сбивание сосулек |  | Весенне-зимний период |
| Восстановление лестницы на чердак | Шт/1 | 30.06.14 |
| Навешан замок на дверь ИТП | Шт/1 | 14.07.14 |
| Укрепление рам в подъезде №1 | Шт/2 | 25.12.14 |
| Установка дверного порога | Шт/1 | 24.02.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/2 | 30.06.14 |
| Ремонт оконных рам в I подъезде |  | 25.12.14 |
| Изготовление и установка дверного порога | Шт/1 | 24.08.14 |
| **Ул. Дзержинского д. 7** | Замена задвижки СО | Шт./2 | 07.08.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Ремонт кровли | Кв.м/0,6 | 25.03.14 |
| Укрепление ступеней на лестн.клетке |  | 12.03.14 |
| **Ул. Дзержинского д.8** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Восстановление конька на кровле | Шт/4 | 25.03.14 |
| Штукатурка стены фасада | Кв.м/1,5 | 06.03.14 |
| Покраска стены фасада | Кв.м/1,5 | 24.3.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м/0,5 | 25.03.14 |
| Сбивание сосулек |  | Весенне-зимний период |
| **Ул. Дзержинского д 9** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Навешан замок на дверь ИТП | Шт/1 | 13.01.14 |
| **Ул. Дзержинского д. 11** | Замена горизонтального трубопровода в кв. 6,11 | Пог.м/6 | 25.02.14  02.09.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт дверей в подъездах №1,2 | Шт/2 | 06.02.14 |
| Установлены пружины на вх. Двери | Шт./2 | 06.02.14 |
| Навешан замок на ИТП | Шт/1 | 07.04.14 |
| Ремонт поручней лестничного марша | Пог.м/2 | 08.05.14 |
| Ремонт чердачного люка | Шт/1 | 20.05.14;07.08.14 |
| Устранение течи кровли |  | 28.08.14 |
| **Ул. Дзержинского д. 11а** | Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт двери в ИТП | Шт/1 | 13.10.14 |
| Замена задвижек СО | Шт./2 | 05.08.14 |
| **Ул. Дзержинского д. 13** | Замена горизонт.труб СО (кв.1) | Пог.м/3 | 01.10.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  | 2014 год |
| Ремонт полов в подъезде | Кв.м/1,5 | 27.02.14 |
| Ремонт ступеней на лестничном марше | Шт/5 | 26.03.14 |
| Ремонт кровли | Кв.м/4 | 21.07.14 |
| Ремонт оконных рам в подъезде | Шт/4 | 30.09.14 |
| Остекление оконных рам | Шт/4 | 30.09.14 |
| Ремонт двери в ИТП | Шт/1 | 03.02.14 |
| Ремонт тамбура в т/ц | Шт/1 | 15.09.14 |
| Восстановление полов в подъезде после вскрытия |  | 02.10.14 |
| **Ул. Дзержинского д.15** | Ремонт и покраска качелей | Шт./1 | Май-июнь 2014 |
| Ремонт и покраска песочницы | Шт./1 | Май-июнь 2014 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Ремонт чердачного люка | Шт/2 | 18.03.14 |
| Ремонт и остекление окон в местах общего пользования | Шт/1 | 30.09.14 |
| Ремонт скамейки | Шт/1 | 27.05.14 |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./8 | 21.08.14 |
| **Ул. Дзержинского д. 19** | Замена шарового крана | Шт./2 | 22.10.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Ремонт ступеней лестничного марша |  | 20.01.14 |
| Навешан замок на дверь ИТП | Шт/1 | 07.04.14 |
| Укрепление порога у вх.двери | Шт/1 | 08.10.14 |
| Ремонт входной двери | Шт/1 | 20.01.14 |
| **Ул. Дзержинского д. 26** | Замена шарового крана | Шт./4 | 11.06.2014 |
| Изготовление/установка/покраска песочницы | Шт/1 | 02.07.14 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| **Ул. Дзержинского д.28** | Замена шарового крана | Шт./2 | 11.06.14 |
| Ремонт и покраска песочницы | Шт./1 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Частичный ремонт кровли | Кв.м./4 | 24.02.14 |
| **Ул. Дзержинского д.30** | Замена задвижки | Шт./2 | 05.08.14 |
| Замена вентиля | Шт./1 | 05.08.14 |
| Ремонт и покраска песочницы | Шт./1 | Май-июнь 2014 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| **Ул. Дзержинского д.32** | Ремонт и покраска песочницы | Шт./1 | Май-июнь 2014 |
| Завоз песка в песочницу | Куб.м/1,5 | Май-июнь 2014 |
| Работа по заявкам. Выполнение работ по договору управления |  |  |
| Ремонт оконных рам |  | 19.08.14 |

Отчет подготовили мастера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бабошин В.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Серова Н.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Безмен Т.П.